Додаток 1 (Вибір моделі розробки)

Була обрана каскадна(водоспадна) модель розробки.

Етап «Аналiзу проекту»

- Створення анкети для замовника

- Створення iнтерв'ю

- Оцiнка ризкiв

- Написання концепцiї та структури проекту

27.05.2019 – 31.05.2019

Етап «Планування проекту»

- Вибiр моделi розробки

- Побудова дiаграми класiв та дiаграми прецедентiв

- Планування способiв тестування

- План керування ризиками

- Представлення граф. Iнтрефейсу

- Зведений план проекту

03.06.2019 – 07.06.2019

Етап «Розробка програми»

- Кодування

- Тестування

- Повторне кодування

- Тестування

- Релiз

10.06.2019 – 14.06.2019

18.06.2019 – 21.06.2019

17.06.2019 – 18.06.2019

Етап «Супровiд проекту»

- Встановлення

- Навчання замовника

- Створення анкети вiдгуку

- Звiт про завершення проекту

- Пост проектний аналiз

- Документацiя проекту

-Створення презентацi**ї**

Етап «Тестування програми»

- Проведення тестування програми

- Тестування та звiт про помилки

- Звiт про пiлотне провадження

Розробили: Сипало Д.А., Дмитренко Д.Р.